Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam)

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor: Vinicius Pinto da Silva

Projeto de Infraestrutura e Arquiteturas para Suporte às Aplicações

PROJETO WM CLOUD (WAREHOUSE MANAGEMENT CLOUD): ENTREGA PARCIAL

Állan Ribeiro Vieira (25107225)

Lucas Concentino (matrícula 24201597)

Lucas da Silva de Maria (matrícula 24202179)

Rio de Janeiro - RJ

Entrega parcial: 09/10/2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E PROPOSTA

2. PRODUTO

3. RESULTADO ESPERADO

4. OBJETIVO GERAL

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

6. ESCOPO

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

APÊNDICE A – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

1. INTRODUÇÃO E PROPOSTA

Armazéns de médio porte, de qualquer tipo de produto, ainda controlam o estoque em planilhas eletrônicas. Esse modelo gera divergência de saldo, ausência de histórico confiável das movimentações, ruptura de produtos por falta de alertas e dificuldade de trabalho simultâneo entre vários usuários.

Este projeto propõe o WM Cloud, um sistema web de gestão de estoque hospedado em computação em nuvem na plataforma AWS. A proposta é projetar, implantar e testar uma infraestrutura como serviço (IaaS) capaz de suportar a aplicação com banco de dados relacional, com foco em disponibilidade, segurança, armazenamento com backup e controle de custos.

O cenário de negócio adotado é o de um armazém de médio porte, com 2.000 a 3.000 itens (SKUs), cerca de 30 usuários simultâneos e picos de acesso no início e no fim do expediente. Atualmente, o controle é feito em planilhas Excel, que serão migradas para o sistema na nuvem.

2. PRODUTO

Aplicação Web de gestão de estoque em infraestrutura Cloud Computing, com as seguintes funcionalidades:

a) Cadastros: produtos, categorias e fornecedores;

b) Entradas e saídas de mercadorias, com validação que impede estoque negativo;

c) Estoque atual por produto;

d) Histórico de movimentações;

e) Estoque mínimo e alertas de estoque baixo;

f) Importação inicial dos dados das planilhas, apoiando a migração;

g) Verificação de saúde (endpoint /health) utilizada pelo balanceador de carga.

3. RESULTADO ESPERADO

Apresentar testes na infraestrutura criada, demonstrando que a solução foi capaz de suportar a aplicação implantada, utilizando de forma eficiente os principais serviços configurados na plataforma AWS: resposta estável sob a carga de 30 usuários simultâneos, continuidade do serviço após a queda proposital de uma instância e preservação dos dados por meio de backup automático do banco.

4. OBJETIVO GERAL

Implantar uma nuvem computacional de infraestrutura na plataforma AWS para a hospedagem da aplicação web WM Cloud, com banco de dados relacional, alta disponibilidade e segurança.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Criar um modelo de implantação de uma nuvem de infraestrutura como serviço (IaaS);

b) Montar a infraestrutura proposta: rede virtual (VPC) em duas zonas de disponibilidade, servidores EC2 em Auto Scaling Group atrás de um balanceador de carga (ALB), banco RDS PostgreSQL e armazenamento S3;

c) Implantar a aplicação de forma automatizada e sem estado, permitindo o escalonamento horizontal;

d) Avaliar o comportamento da infraestrutura por meio de testes funcionais, de integração, de desempenho, de segurança e de disponibilidade;

e) Elaborar o plano de transição das planilhas atuais para o sistema na nuvem;

f) Documentar a arquitetura de produção (Multi-AZ, NAT Gateway e HTTPS) e a estimativa de custos, mantendo o ambiente de demonstração dentro dos créditos disponibilizados pelo AWS Academy.

6. ESCOPO

6.1 Requisitos funcionais

Cadastro, consulta, edição e exclusão de produtos, categorias e fornecedores;

Registro de entradas e saídas com validação de saldo;

Tela de estoque atual com destaque para itens abaixo do mínimo;

Histórico de movimentações com filtros;

Importação de dados a partir de arquivo CSV exportado das planilhas.

6.2 Requisitos não funcionais

Disponibilidade: o serviço deve continuar operando se uma instância falhar;

Desempenho: atender 30 usuários simultâneos com tempo de resposta aceitável;

Segurança: banco de dados em sub-rede privada, com acesso liberado apenas à aplicação por meio de Security Groups;

Integridade: movimentações registradas em transações no banco de dados;

Custo: ambiente de demonstração dentro dos créditos do laboratório.

6.3 Definição dos elementos de hardware e software

| Item | Ambiente de demonstração (implantado) | Ambiente de produção (documentado) |
| --- | --- | --- |
| Computação | EC2 t3.micro/t3.small; Auto Scaling mín. 1 e máx. 2 | EC2 t3.medium; Auto Scaling mín. 2 e máx. 4 |
| Rede e segurança | VPC, sub-redes em 2 AZs, Internet Gateway, ALB e Security Groups | Sub-redes privadas para aplicação, NAT Gateway, HTTPS com ACM e WAF |
| Banco de dados | RDS PostgreSQL db.t3.micro, Single-AZ, 20 GB, backup automático | RDS PostgreSQL Multi-AZ |
| Armazenamento | S3 (arquivos de importação e exportação) e snapshots do RDS | S3 com versionamento e replicação |
| Monitoramento | CloudWatch (CPU, erros 5xx, conexões do banco) | CloudWatch com alarmes e notificação por SNS |
| Software | Amazon Linux 2023, Node.js, Express, EJS, PostgreSQL | Idem |

A aplicação será desenvolvida em JavaScript (Node.js com Express e páginas renderizadas com EJS), executada em um único processo por instância e sem armazenamento de sessão em memória, o que permite ao Auto Scaling criar novas instâncias de forma automática.

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O planejamento das atividades, com as fases e os prazos, foi estruturado em um diagrama de Gantt semanal, apresentado no Apêndice A. A semana 1 (de 02/10/2026 a 09/10/2026) corresponde à elaboração e à entrega parcial (escopo e cronograma), prevista para 09/10/2026. As semanas seguintes (S2 a S6) são uma estimativa para a implantação, os testes e a entrega final, a ser ajustada conforme o calendário da disciplina.

APÊNDICE A – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

| Fase | Atividade | S1 02/10 | S2 09/10 | S3 16/10 | S4 23/10 | S5 30/10 | S6 06/11 | S7 13/11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Planejamento | Escopo, requisitos, arquitetura e entrega parcial (09/10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Aplicação | Modelagem do banco e API (produtos e movimentações) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telas, alertas de estoque mínimo e importação CSV |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Infraestrutura AWS | VPC, sub-redes e Security Groups |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RDS, S3, Launch Template e Auto Scaling |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALB e health check |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Testes | Funcionais e de integração |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carga (k6/JMeter), segurança e disponibilidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Transição | Plano de migração das planilhas e importação de teste |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Finalização | Documentação final, estimativa de custos e ensaio da apresentação |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: todas as atividades terminam até 20/11/2026 (sexta-feira). O dia 21/11 fica como reserva para imprevistos, e o dia 22/11 (prazo até as 23:59) é reservado exclusivamente para o envio da entrega final.